Projeto SEDUC

**Histórico de Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 05/07/2022 | 1 | Acompanhamento Executivo projetos SEDUC | Valdemir A. Ereno Junior |

**Eventos / Entregas**

**Eventos em andamento na SEDUC:**

**Entregas do dia:**

**Projetos em Andamento**

**1 - Transporte Escolar**

a) Atividade: Melhoria na tela Incluir/Editar Baldeação - colocar funcionalidade para buscar o endereço pelo CEP

**• Demanda: 67875**

• Abertura: 27/03/2024

• Início: 27/03/2024

• Previsão: 01/04/2024

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação:

b) Atividade: Melhoria na alocação de alunos numa viagem

**• Demanda: 50524**

• Abertura: 19/10/2023

• Início: 19/10/2023

• Previsão: 23/10/2023

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação:

c) Atividade: Adaptar ícone na baldeação na viagem

**• Demanda: 62646**

• Abertura: 14/02/2024

• Início: 14/02/2024

• Previsão: 16/02/2024

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação:

d) Atividade: Criar relatório aluno por baldeação homologada

**• Demanda: 50528**

• Abertura: 19/10/2023

• Início: 24/10/2023

• Previsão: 31/10/2023

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação:

e) Atividade: Criar tela para armazenar o cadastro de baldeação

**• Demanda: 45888**

• Abertura: 11/09/2023

• Início: 11/09/2023

• Previsão: 29/09/2023

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação:

f) Atividade: Adaptar a otimização de rota automática no acréscimo baldeação na viagem

**• Demanda: 61190**

• Abertura: 01/02/2024

• Início: 01/02/2024

• Previsão: 08/02/2024

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação:

g) Atividade: Tela Viagem/Percurso - Roteirização automática - acréscimo de baldeação no cálculo da rota

**• Demanda: 38936**

• Abertura: 06/07/2023

• Início: 15/12/2023

• Previsão: 09/01/2024

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação: Melhoria Evolutiva

h) Atividade: Adaptar as movimentações de alunos em viagem, veículos, parametrizações para nova categorização

**• Demanda: 44568**

• Abertura: 22/09/2023

• Início: 29/09/2023

• Previsão: 11/12/2023

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação: Melhoria Evolutiva

i) Atividade: Adaptar rota manual no acréscimo da baldeação na viagem

**• Demanda: 63750**

• Abertura: 21/02/2024

• Início: 21/02/2024

• Previsão: 23/02/2024

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação: Melhoria Evolutiva

j) Atividade: Realizar a análise e unificação de modelos de veículos cadastrados

**• Demanda: 79119**

• Abertura: 03/07/2024

• Início:

• Previsão:

• Status: Análise

• Conclusão: N/A

• Observação:

k) Atividade: Realizar a unificação da marca de veículo nas tabelas de modelo e veículos

**• Demanda: 78816**

• Abertura: 01/07/2024

• Início: 01/07/2024

• Previsão: 11/07/2024

• Status: Deploy Producao

• Conclusão: N/A

• Observação:

l) Atividade: Realizar a unificação do tipo de veículo na tabela de veículos

**• Demanda: 78453**

• Abertura: 26/06/2024

• Início: 26/06/2024

• Previsão: 28/06/2024

• Status: Aguardando Solicitante

• Conclusão: N/A

• Observação: Melhoria Evolutiva

m) Atividade: Parametrização de perfis na tela de homologação de viagens

**• Demanda: 72436**

• Abertura: 06/05/2024

• Início: 09/05/2024

• Previsão: 12/07/2024

• Status: Desenvolvimento

• Conclusão: N/A

• Observação: Melhoria Evolutiva

n) Atividade: Homologação de transporte escolar - Aba "Histórico do Transporte": não está aparecendo o Ano Letivo e não registra alunos rejeitados.

**• Demanda: 79988**

• Abertura: 11/07/2024

• Início: 11/07/2024

• Previsão: 12/07/2024

• Status: Deploy Producao

• Conclusão: N/A

• Observação:

o) Atividade: Ajustar a tela Tipo de Veículos na aplicação retirando o ano letivo da query de pesquisa

**• Demanda: 78787**

• Abertura: 01/07/2024

• Início: 01/07/2024

• Previsão: 02/07/2024

• Status: Deploy Producao

• Conclusão: N/A

• Observação:

**2 - Indicação Escolas PEI**

a) Atividade: Nova Funcionalidade - Criar tela Parâmetro Prazo Limite PEI e criar tabelas auxiliares #91880

**• Demanda: 5599**

• Abertura: 02/04/2022

• Início: 22/03/2022

• Previsão: 09/02/2022

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

b) Atividade: Nova Funcionalidade - Criar a tela qua armarzena os dados do Parecer do Conselho de uma escola indicada PEI #91884

**• Demanda: 5601**

• Abertura: 02/04/2022

• Início: 23/02/2022

• Previsão: 25/02/2022

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

c) Atividade: Nova Funcionalidade - Criar a tela para armazenar os dados do Parecer do Diretor de uma escola indicada PEI #91883

**• Demanda: 5600**

• Abertura: 02/04/2022

• Início: 16/02/2022

• Previsão: 18/02/2022

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

d) Atividade: Nova Funcionalidade - Criar a tela Consultar Candidata Escola PEI para listar todas as escolas indicadas PEI para aprovação/reprovação e visualização #91885

**• Demanda: 5602**

• Abertura: 02/04/2022

• Início: 10/03/2022

• Previsão: 22/03/2022

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

e) Atividade: Nova Funcionalidade - Criar a tela Indicação Escola para aprovação, reprovação e visualização da escola indicada PEI #93222

**• Demanda: 5603**

• Abertura: 02/04/2022

• Início: 22/03/2022

• Previsão: 22/03/2022

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

f) Atividade: Apagar registro de uma escola específica para permitir sua indicação ao programa PEI - Indicação de Escolas Ensino Integral

**• Demanda: 14376**

• Abertura: 28/06/2022

• Início: 28/06/2022

• Previsão: 28/06/2022

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

g) Atividade: Implementação do perfil COPED - DECEGEP

**• Demanda: 26216**

• Abertura: 08/02/2023

• Início: 08/02/2023

• Previsão: 09/02/2023

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

**3 - PLACON (Plataforma Conviva SP)**

a) Atividade: Realizar análise do banco de dados PLACON e Plataforma CONVIVA - migração dos dados

**• Demanda: 31439**

• Abertura: 13/04/2023

• Início:

• Previsão: 21/04/2023

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

b) Atividade: Melhoria - Ajustar o layout da tela Relatório Geral / os filtros da tela

**• Demanda: 18944**

• Abertura: 23/09/2022

• Início: 26/09/2022

• Previsão: 29/09/2022

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação:

c) Atividade: Realizar avaliação de todas as funcionalidade e operacionalidade do sistema

**• Demanda: 30292**

• Abertura: 28/03/2023

• Início: 28/03/2023

• Previsão: 29/03/2023

• Status: Suspenso-Temp

• Conclusão: N/A

• Observação: